22/08/25

Daily’s Nº 1

¿Qué se va a hacer hoy?

Hoy se realizó el primer informe, ya que nuestro cliente de la empresa de Re/Max nos estableció una fecha límite para la entrega de este mismo, básicamente constaba de la descripción del proyecto, justificación y las herramientas que vamos a utilizar para la realización de este sistema.

Se creó el repositorio de GitHub donde colaboramos todos los miembros del equipo de desarrollo, para organizar las tareas y las realizaciones de estas.

Nos pusimos de acuerdo con el grupo para definir el rol de cada uno en el proyecto, a pesar de que todos vamos a necesitar participar como team debido a lo extenso que es el sistema requerido por los clientes.

Por último se creó el trello, también colaborativo con todos los integrantes.

¿Cómo se va a hacer?

El informe se va a realizar leyendo el archivo que contiene los requerimientos solicitados por la empresa, esto para la descripción y justificación del proyecto, también de ese archivo sacamos las herramientas que debemos utilizar.

El GitHub y el Trello, se va a encargar de crearlos el Product Owner, para mantenerlo de forma más organizada y correcta.

Inconvenientes:

Por el momento los miembros del equipo de desarrollo no encontraron inconvenientes que impidan el avance del proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

05/09/25

Daily’s Nº 2

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se terminó el primer informe, se crearon el GitHub y Trello colaborativos, se definieron los roles y se organizaron las primeras tareas del equipo para arrancar con el proyecto.

¿Qué se va a hacer hoy?

Hoy el equipo se va a encargar de investigar acerca del proyecto.

Dividir Las tareas, para que cada miembro cumpla su rol.

Realizar los diagramas.

Realizar base de datos para el DER.

¿Cómo se va a hacer?

Vamos a utilizar el primer informe realizado para la investigación y dividir las tareas de manera adecuada para que todos realicemos lo mismo.

Utilizando draw.io vamos a realizar el DER.

Con el draw.io vamos a realizar la base de datos para el DER.

Inconvenientes:

Por el momento el equipo no ha detectado inconvenientes que sean un impedimento para el avance del proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/09/25

Daily’s Nº 3

¿Qué se hizo hasta ahora?

Ya investigamos sobre el proyecto, dividimos tareas entre los miembros, hicimos algunos diagramas base y comenzamos a trabajar el DER con draw.io.

¿Qué se va a hacer hoy?

Realización del Sprint Backlog

Planning Poker

¿Cómo se va a hacer?

Para el Sprint Backlog vamos a separar el proyecto por sprints, el primero va a ser la organización inicial, el segundo la planeación, el tercero análisis y diseño, para el siguiente, es decir el cuarto vamos a realizar la base de datos, luego para el quinto la parte del backend y por último el frontend.

Para el planning poker vamos a utilizar la página que nos sirve para la realización de esta tarea, una vez todos los miembros dentro elegimos las tareas por orden cronológico y cada integrante vota según la dificultad que tenga a su criterio.

Inconvenientes:

Por el momento el equipo de desarrollo no ha encontrado inconvenientes que impidan el avance del proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/09/25

Daily’s Nº 4

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se realizó el Sprint Backlog y el Planning Poker, separando el proyecto por etapas y votando la dificultad de cada tarea. También se avanzó con los primeros pasos del análisis para el presupuesto.

¿Qué se va a hacer hoy?

Hoy se va a realizar el seguimiento del presupuesto de los materiales que se van a utilizar para la nueva sucursal de la empresa de Re/Max.

¿Cómo se va a hacer?

Esta tarea la vamos a realizar en conjunto, ya que son bastantes los materiales que debemos utilizar y el presupuesto no debe ser excesivo, entre los materiales que debemos buscar y asignar el presupuesto están los racks, periféricos, seguridad, etc.

Inconvenientes:

De momento el inconveniente que encontramos hoy, es el tiempo ajustado que tenemos, debido al atraso de algunas tareas, aún así vamos a intentar llevar a cabo la realización de otras tareas que no planeábamos en esta instancia, para llegar a finalizar. Esto fué porque hay tareas imprevistas o algunas cosas que no se sabían al inicio del proyecto, como la realización de la carpeta de campo, entre otras cosas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/09/25

Daily’s Nº 5

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se investigaron los materiales necesarios para la nueva sucursal, se calculó un presupuesto tentativo y se organizó la búsqueda de información entre todos. También se trabajó en tareas imprevistas como el armado de la carpeta de campo.

¿Qué se va a hacer hoy?

Entrevista al cliente

Realización del Product Backlog

¿Cómo se va a hacer?

La entrevista va a ser realizada por el Product Owner y el Scrum Master, son una serie de preguntas para aclarar ciertas funcionalidades del sistema, y también esto nos sirve para realizar el Product Backlog (Requerimientos Mínimos).

Inconvenientes:

En el día de la fecha los miembros del equipo de desarrollo no encontraron dificultades que nos impidan avanzar con el proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/09/25

Daily’s Nº 6

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se entrevistó al cliente para aclarar dudas del sistema y poder armar el Product Backlog con los requerimientos mínimos. También se terminó el presupuesto con las recomendaciones del cliente.

¿Qué se va a hacer hoy?

Consultar al cliente sobre los elementos que vamos a añadir en el presupuesto, preferencias y peticiones

Finalizar los requerimientos

¿Cómo se va a hacer?

El Product Owner va a organizar una reunión con el cliente para aclarar ciertas dudas sobre los periféricos que se van a utilizar.

Se van a revisar los requerimientos y agregaremos lo último que falta (funcionales/no funcionales).

Inconvenientes:

En el día de la fecha los miembros del equipo de desarrollo no encontraron dificultades que nos impidan avanzar con el proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

18/09/25

Daily’s Nº 7

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se finalizaron los requerimientos funcionales y no funcionales, se avanzó con el boceto del plano de red y empezamos con el cronograma de tareas (GANTT).

¿Qué se va a hacer hoy?

Investigar acerca de el plano de distribución de red e investigar acerca de lo que debemos realizar en packet tracer (IPs, PCs, etc).

Empezar el GANTT

¿Cómo se va a hacer?

Se va a realizar el boceto en figma para luego trasladarlo a draw.io.

Para el Gantt se va a utilizar las tareas que se pueden observar en el SPRINT BACKLOG y se les va a asignar un tiempo y sus predecesores.

Inconvenientes:

En el día de la fecha los miembros del equipo de desarrollo no encontraron dificultades que nos impidan avanzar con el proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

22/09/25

Daily’s Nº 8

¿Qué se hizo hasta ahora?

Ya tenemos el GANTT bastante avanzado, hicimos el boceto de la red y comenzamos a estudiar cómo aplicar eso en Packet Tracer. También se analizaron las entrevistas y requerimientos para el DFD.

¿Qué se va a hacer hoy?

Comenzar el DFD

Encuesta de satisfacción de empleados con el sistema web actual de la empresa

¿Cómo se va a hacer?

Para realizar el DFD se van a leer los requerimientos nuevamente, las entrevistas recientes y el documento del proyecto.

La encuesta se va a realizar en un formulario de google.

Inconvenientes:

En el día de la fecha los miembros del equipo de desarrollo no encontraron dificultades que nos impidan avanzar con el proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

24/09/25

Daily’s Nº 9

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se empezó el DFD a partir de la documentación del proyecto, se creó la encuesta para los empleados y se organizó la estructura base en Figma. Además, se avanzó un poco en el orden del Trello.

¿Qué se va a hacer hoy?

Comenzar el FIGMA

Organizar el Trello

¿Cómo se va a hacer?

Se va a realizar el boceto de la visión inicial que se tiene de la página web a realizar de forma grupal.

En el trello se va a asignar miembros a las tareas y etiquetas que expresan la urgencia de dichas tareas, junto a checklist de secciones a completar dentro de cada tarea, descripciones y archivos o imágenes.

Inconvenientes:

En el día de la fecha los miembros del equipo de desarrollo no encontraron dificultades que nos impidan avanzar con el proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

26/09/25

Daily’s Nº 10

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se trabajó en el diseño inicial del sitio web en Figma, se organizó mejor el Trello y se completó la encuesta para empleados. También se empezaron a acomodar las tareas en GitHub.

¿Qué se va a hacer hoy?

Comenzar el Cisco Packet Tracer

Comenzar el seguimiento de las tareas en GitHub (parecido a trello)

¿Cómo se va a hacer?

El Cisco Packet Tracer se va a realizar en base a un documento otorgado por la empresa de la distribución y cantidad de artefactos a organizar y tener en cuenta, en Cisco Packet Tracer se van a organizar los elementos que requieren una configuración IP, como lo son las PCs, Tel.IP, Impresoras y Cámaras.

En GitHub se va a agregar un apartado en la sección de Projects donde hay Columnas para posicionar las tareas y su estado (Proceso, Revisar, Hecho, etc.).

Inconvenientes:

En el día de la fecha los miembros del equipo de desarrollo no encontraron dificultades que nos impidan avanzar con el proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/09/25

Daily’s Nº 11

¿Qué se hizo hasta ahora?

Ya está en proceso el diseño en Packet Tracer, con los elementos que requieren configuración IP. GitHub está organizado con las tareas en Projects, y se comenzaron a calcular los cables de red.

¿Qué se va a hacer hoy?

Calculo de cables basándose en el Plano de Red

¿Cómo se va a hacer?

Se van a dividir las habitaciones en equipo para avanzar con los cálculos de forma rápida y ahorrar trabajo, se va a tener en cuenta el reglamento de distancia entre cada elemento.

Inconvenientes:

En el día de la fecha los miembros del equipo de desarrollo no encontraron dificultades que nos impidan avanzar con el proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/10/25

Daily’s Nº 12

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se avanzó con el cálculo de cables en base al plano de red, dividiendo las zonas entre los miembros. También se lanzó la encuesta de satisfacción para empleados desde Google Forms.

¿Qué se va a hacer hoy?

Encuesta de formulario sobre la satisfacción individual de cada empleado con su trabajo en la empresa

¿Cómo se va a hacer?

En un formulario de google se van a realizar preguntas en forma de encuesta, con multiple choice, calificaciones y respuestas libres para que cada empleado pueda responder.

Inconvenientes:

En el día de la fecha los miembros del equipo de desarrollo no encontraron dificultades que nos impidan avanzar con el proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/10/25

Daily’s Nº 13

¿Qué se hizo hasta ahora?

Ya están la mayoría de los resultados de la encuesta individual, se organizaron las respuestas, y se preparó un documento para calcular las IPs que vamos a usar en Cisco Packet Tracer.

¿Qué se va a hacer hoy?

Realizar los cálculos de las IPs en clase de red tipo C

¿Cómo se va a hacer?

Se va a realizar una serie de tablas y cálculos en un documento de google donde las IPs disponibles para usar se puedan observar allí al momento de asignar las IPs a las Computadoras, Teléfonos, Impresoras y Cámaras cuando se termine la organización de todo en Cisco Packet Tracer.

Inconvenientes:

En el día de la fecha los miembros del equipo de desarrollo no encontraron dificultades que nos impidan avanzar con el proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/10/25

Daily’s Nº 14

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se avanzó bastante en el Cisco Packet Tracer, agregando computadoras y teléfonos VoIP en varias habitaciones. También se revisó el Sprint Backlog y se empezó a modificar el Gantt para armar el CPM.

¿Qué se va a hacer hoy?

Continuar avanzando el Cisco Packet Tracer.

Revisar el Sprint Backlog, para modificar el Gantt y por último realizar el CPM.

¿Cómo se va a hacer?

En el Cisco Packet Tracer comenzamos con las computadoras y celulares, y vamos por la mitad de las habitaciones, en el dia de hoy vamos a agregar las impresoras, impresoras 3D, plotters y en caso de que el cliente solicite algo más, también va a ser añadido.

Para el Sprint Backlog vamos a simplemente revisar el documento realizado anteriormente debido a que detectamos que hicimos algunas tareas que podrían ser agregadas en los sprints por lo cuál también eso se añade en el Gantt y por último en el CPM.

Inconvenientes:

En el día de la fecha los miembros del equipo de desarrollo no encontraron dificultades que nos impidan avanzar con el proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/10/25

Daily’s Nº 15

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se avanzó con el trabajo de red de computadoras en Cisco Packet Tracer.

¿Qué se va a hacer hoy?

Se va a seguir avanzando la red de computadoras

¿Cómo se va a hacer?

Se crean habitaciones donde se arma la red dependiendo la cantidad de elementos solicitados.

Inconvenientes:

En el día de la fecha los miembros del equipo de desarrollo no encontraron dificultades que nos impidan avanzar con el proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/10/25

Daily’s Nº 16

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se avanzó con el trabajo de red de computadoras en Cisco Packet Tracer.

¿Qué se va a hacer hoy?

Se va a seguir avanzando la red de computadoras

¿Cómo se va a hacer?

Se crean habitaciones donde se arma la red dependiendo la cantidad de elementos solicitados.

Inconvenientes:

En el día de la fecha los miembros del equipo de desarrollo no encontraron dificultades que nos impidan avanzar con el proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/10/25

Daily’s Nº 17

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se logró terminar la red de computadoras de Cisco Packet Tracer en su totalidad.

¿Qué se va a hacer hoy?

Se va a pasar el plano de red ya realizado a su formato en 3D haciendo uso del programa “Sweet Home”.

¿Cómo se va a hacer?

Se va a instalar la aplicación y realizar el trabajo respetando las medidas y cantidad de habitaciones que se nos fueron dadas.

Inconvenientes:

En el día de la fecha los miembros del equipo de desarrollo no encontraron dificultades que nos impidan avanzar con el proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/10/25

Daily’s Nº 18

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se realizó el Cisco Packet Tracer, la organización de computadoras, impresoras, cámaras.

¿Qué se va a hacer hoy?

Hoy se va a realizar la asignación de IPs.

Revisión de diagramas (Gantt y CPM).

¿Cómo se va a hacer?

En el Cisco Packet Tracer con el cálculo que realizamos anteriormente de IPs, va a ser asignado a cada computadora, comenzando con la habitación que tiene más computadoras.

Para la revisión de diagramas, vamos a leer nuevamente los requerimientos mínimos y el informe del proyecto para revisar que la lógica sea concluyente con lo solicitado.

Inconvenientes:

En el día de la fecha los miembros del equipo de desarrollo no encontraron dificultades que nos impidan avanzar con el proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

20/10/25

Daily’s Nº 19

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se realizó la asignación de IPs para las computadoras en el Cisco Packet Tracer.

Se revisaron los diagramas (Gantt y CPM).

¿Qué se va a hacer hoy?

Finalizar el DFD.

Finalizar la asignación de IPs restantes de los dispositivos restantes (impresoras, teléfonos VoIP y cámaras).

¿Cómo se va a hacer?

Para la finalización del DFD, vamos a tener en cuenta los informes para organizar bien los niveles y plasmar la información necesaria por cada nivel.

Para la asignación de IPs vamos a utilizar el Cisco Packet Tracer.

Inconvenientes:

Por el momento, los miembros del equipo de desarrollo, no hemos encontrado inconvenientes que nos impidan avanzar con el proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

22/10/25

Daily’s Nº 20

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se finalizó el DFD.

Se finalizó la asignación de IPs del Cisco Packet Tracer.

¿Qué se va a hacer hoy?

Comenzar con los cálculos para el plano de distribución de red.

Realizar cambios del seguimiento de presupuesto.

¿Cómo se va a hacer?

Los cálculos del plano de distribución de red se van a realizar siguiendo la normativa asignada en base a las distancias entre los elementos dentro de las habitaciones y fuera de las mismas, realizando cálculos de cables para así llegar a el presupuesto final de dichos elementos.

Para los cambios del presupuesto, vamos a utilizar el documento ya realizado con anterioridad y modificar información, ya que en el chequeo del documento con el equipo notamos algunos errores.

Inconvenientes:

Por el momento, los miembros del equipo de desarrollo, no hemos encontrado inconvenientes que nos impidan avanzar con el proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

24/10/25

Daily’s Nº 21

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se realizaron los cambios correspondientes del seguimiento del presupuesto.

Se finalizaron los cálculos para el plano de distribución de red.

¿Qué se va a hacer hoy?

Realizar la documentación del Caso de Uso versión extendida.

Realizar el diagrama de secuencia.

¿Cómo se va a hacer?

Para la documentación del Caso de Uso extendido, creamos un documento de google (.docx) donde nos explayamos en cuanto a las acciones, elementos y condiciones de los actores y los casos de uso.

Para el diagrama de secuencia tuvimos que volver a visualizar y estudiar el diagrama de Caso de Uso, para poder expresar de manera correcta los procesos al momento de hablar de diagramas de secuencia.

Inconvenientes:

Por el momento, los miembros del equipo de desarrollo, no hemos encontrado inconvenientes que nos impidan avanzar con el proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/10/25

Daily’s Nº 22

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se finalizó la documentación del Caso de Uso versión extendida.

Se finalizó el diagrama de secuencia.

¿Qué se va a hacer hoy?

Se va a continuar el SweetHome3D.

Vamos a comenzar con la configuración del servidor.

Se va a realizar la encuesta para los clientes.

¿Cómo se va a hacer?

Para el SweetHome3D vamos a utilizar de base el plano de distribución de red, para agregar las habitaciones, las medidas y todo lo que contienen las habitaciones.

Para la configuración del servidor, vamos a utilizar la aplicación putty, utilizando la dirección IP que se nos asignó.

La encuesta para los clientes la vamos a realizar en un formulario de google, teniendo en cuenta la satisfacción de los clientes a la hora de que utilicen el sistema.

Inconvenientes:

Por el momento, los miembros del equipo de desarrollo, no hemos encontrado inconvenientes que nos impidan avanzar con el proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/10/25

Daily’s Nº 23

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se avanzó el SweetHome3D.

Se avanzó la configuración del servidor.

Se finalizó la encuesta de satisfacción de los clientes.

¿Qué se va a hacer hoy?

Se va a finalizar la configuración del servidor.

Se va a seguir avanzando el SweetHome3D.

¿Cómo se va a hacer?

Para la configuración del servidor debemos utilizar dos cosas, una aplicación llamada “Putty” y una página creada en formato de apunte con los pasos a seguir para lograr configurar el servidor de forma correcta.

Para el plano 3D utilizamos la app SweetHome que nos sirve para pasar el plano de distribución de red realizado en draw.io a 3D.

Inconvenientes:

Por el momento, los miembros del equipo de desarrollo, no hemos encontrado inconvenientes que nos impidan avanzar con el proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

31/10/25

Daily’s Nº 24

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se finalizó la configuración del servidor.

Se continuó con el avance del SweetHome3D.

¿Qué se va a hacer hoy?

Realización del frontend en react.

Conexión de base de datos con backend.

¿Cómo se va a hacer?

Para el frontend, vamos a utilizar react en visual studio code, creando los archivos necesarios para cada apartado.

Inconvenientes:

En el día de hoy se perdió parte del SweetHome por lo cual, estamos atrasados por ese lado.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/11/25

Daily’s Nº 25

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se finalizó el SweetHome3D.

Se avanzaron diferentes pestañas del frontend en react en base al figma.

¿Qué se va a hacer hoy?

Finalizar con la conexión del backend con la base de datos y si llegamos también conectar el frontend.

Seguir avanzando el frontend.

¿Cómo se va a hacer?

Para realizar la conexión se utilizarán diferentes comandos en la terminal de Visual Studio Code y fragmentos de código en los archivos del proyecto Java.

Para continuar con el avance del frontend, vamos a trabajar con React en Visual Studio Code, guiándonos por las pestañas y diseños creados en Figma.

Inconvenientes:

En el día de la fecha los miembros del equipo de desarrollo, no hemos encontrado inconvenientes que impidan el avance del proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

05/11/25

Daily’s Nº 26

¿Qué se hizo hasta ahora?

Se finalizó la conexión de la base de datos con el backend.

Se finalizó parte del frontend para la presentación del proyecto.

¿Qué se va a hacer hoy?

Hoy se va a finalizar el informe final (Tesina).

¿Cómo se va a hacer?

El informe final lo vamos a realizar en un documento de google con formato de hoja A4, interlineado doble, tamaño de fuente 12, tipo de letra times new roman o arial. Lo que va a ir dentro de este informe es una portada, dedicatoria, agradecimientos, resumen del proyecto y abstract (resumen en inglés).

Inconvenientes:

En el día de la fecha los miembros del equipo de desarrollo, no hemos encontrado inconvenientes que impidan el avance del proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------